УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

района

от 20.12.2010 № 1093

СТРУКТУРА

долгосрочной (ведомственной) целевой программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЕРЕЗОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2010-2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Березовском муниципальном районе Пермского края на 2010-2015 годы» (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; |
| Инициатор разработки программы | Администрация Березовского муниципального района Пермского края на основании пункта 3 ст.48 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик(и) программы | Администрация Березовского муниципального района Пермского края. |
| Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в районе; снижение расходов бюджета района и бюджетов поселений на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2010-2015 годы |
| Перечень основных мероприятий | Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Березовского муниципального района, предприятия, оказывающие жилищно-коммунальные услуги. |
| Объемы и источники финансирования | 43065,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 г.- 4863,2 тыс. руб 2011 г.- 8768,6 тыс. руб 2012 г.- 9755,0 тыс. руб 2013 г.- 11935,0 тыс. руб 2014 г.- 7400,0 тыс. руб 2015 г.- 344,0 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1.Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии; 2.Сокращение потребляемой электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водоснабжения; 3. Вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры района за счёт активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы Березовского муниципального района, начальник МБУ «Управления ресурсами и развития инфраструктуры» |

I. Общие положения

Муниципальная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Березовском муниципальном районе на 2010-2015 годы» (далее – Программа) направлена на поэтапное снижение расхода всех видов энергоносителей, обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов и воды в процессе их производства, транспортировки, потребления. Программа содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, направленным на решение задач энергосбережения в Березовском районе.

Программа является основой для проведения согласованной районной энергетической, экономической и инновационной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Березовском районе.

Механизм реализации Программы предполагает осуществление мониторинга, ежегодный анализ полученных результатов и корректировку действий с учетом изменения социально-экеномических условий.

Реализация Программы обеспечит повышение качества жизни населения и снижение энергоемкости производимой в Березовском районе продукции на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создания условий для повышения энергетической эффективности районной экономики, бюджетной и жилищной сфер.

Целью настоящей Программы является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей топлива, энергии и воды определяет удовлетворение обоснованных потребностей муниципальных учреждений района.

.            Понятия и термины, используемые в Программе

энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (тепловая, электрическая или другой вид энергии);

энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу;

энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

Нормативно- правовые документы, использованные при разработке Программы:

Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ-261);

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережении и повышении энергетической эффективности»;

Постановление Правительства Пермского края от 16.09.2010 г. №649-п  Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010-2015 годы»

- Постановления Администрации Березовского муниципального района от 19.04.2010 №362 «Об утверждении Порядка принятия решений о  разработке, формировании и реализации долгосрочных (ведомственных) целевых программ, порядка приведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных (ведомственных) целевых программ»

- II. Цели и задачи Программы

2.1.Основным направлением в политике энергосбережения в Березовском муниципальном районе считать:

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в районе;

снижение расходов бюджета района и бюджетов поселений на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

2.2. Задачи Программы:

- обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов и воды в процессе их производства, транспортировки, хранения и потребления;

- обеспечение устранения технических причин и последствий неудовлетворительной эксплуатации инженерных систем. Принципиально: экономить то, что обходится дороже, и то, что можно сэкономить при минимальных затратах. Снижение потерь там, где они аномально велики;

- тщательный анализ, выбор целей и концентрация средств на эффективных мероприятиях по энергоресурсосбережении;

- использование энергоэффективных технологий, энергопотребляющего и диагностического оборудования, конструкционных и изоляционных материалов, приборов учета расхода энергетических ресурсов;

- определение достоверности, точности и единства измерений в части учета отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов (коммерческий учет);

- сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов: реализация мероприятий по энергосбережению не должна ухудшать санитарно-гигиенических условий;

- привлечение предприятий, организаций всех форм собственности, учебных заведений, СМИ, населения к работе по энергоресурсосбережению в Березовском муниципальном районе.

2.3. Для достижения указанных целей необходимо обеспечить:

2.3.1. Выполнение работ по наладке и регулировке существующих систем теплоснабжения в комплексе: теплоисточник, тепловая сеть, тепловой пункт, система отопления, отопительный прибор с целью уменьшения необоснованно завышенных расходов сетевой воды, устранения перегревов объектов, соцкультбыта.

2.3.2. Продолжение выполнения работ по внедрению приборного учета и систем регулирования потребления тепловой и электрической энергии, воды.

2.3.3. Реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих надежное тепло- и водоснабжение ЖКХ и объектов социальной сферы практически без дополнительных материальных затрат, без расширения существующих теплоисточников и инженерных систем.

2.3.4. Создание экономического механизма, стимулирующего процесс энергоресурсосбережения.

- III. Механизмы реализации Программы

- 1. Организационные мероприятия

В процессе реализации Программы особая роль отводится организационным мероприятиям, не требующим больших финансовых затрат.

1.1. С этой целью необходимо в первую очередь выполнить следующее:

1.1.1. Разработать и принять пакет нормативных актов, регламентирующих основы политики энергосбережении в Березовском муниципальном районе.

1.1.2. Определить (на основе анализа) технически и экономически обоснованные нормы расхода тепла, холодной и горячей воды, электроэнергии для каждого муниципального объекта (организации).

1.1.3. Для обеспечения выполнения настоящей Программы разработать механизм взаимоотношений ее участников в области кредитно-финансовой политики. В Программе предусмотрено финансирование мероприятий  за счет районного бюджета.

Реализация Программы обеспечивается выполнением планов мероприятий, составляемых на каждый календарный год.

Последнее позволяет оперативно вносить необходимые коррективы с учетом реальной ситуации, складывающейся на определенных этапах выполнения планов и мероприятий энергоресурсосбережения.

Программа должна создавать условия, позволяющие сочетать интересы ее участников в направлении намеченных приоритетов.

1.1.4. Провести энергетическое обследование зданий, строений, сооружений бюджетных учреждений (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

1.1.5. Содействовать заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

1.1.6. Создать систему контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных договоров.

2. Энергосберегающие мероприятия

Энергосберегающими мероприятиями данной Программы является оснащение приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии зданий муниципальных учреждений Березовского муниципального района. Мероприятия по энергосбережении и повышения энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы Березовского муниципального района на 2010-2015 годы представлены в приложении (1,2,3)

2.1. Приборы учета

Обязательное применение приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов предусмотрено Законом Российской Федерации «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Концепцией реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации.

2.2. При выборе приборного обеспечения должны решаться такие вопросы, как:

- оптимизация номенклатуры технических средств (приборов учета, регулирования, средств метрологического обеспечения, средств оперативного сбора и обработки информации и диспетчеризации). Для рационального применения приборов учета необходимы данные энергоаудита;

- оценка объемов потребности в технических средствах;

- при выборе конкретных приборов необходимо учитывать, что часть затрат на эксплуатацию приборов составляют расходы на периодическую проверку. Объем этих затрат определяется продолжительностью межпроверочных интервалов, установленных для каждого прибора;

- схемы организации учета должны разрабатываться для всех уровней потребления, при этом следует стремиться к сокращению номенклатуры приборов учета.

2.3. Паспортизация объектов бюджетной сферы (энергетический паспорт).

В соответствии с Указом губернатора Пермской области от 09.11.2004 г. № 162 «О мерах по стимулированию снижения расходов на энергообеспечение бюджетных учреждений» ежегодно главой муниципального района утверждаются лимиты потребления тепловой и электрической энергии, воды по объектам бюджетной сферы, проводится анализ теплоэнергоснабжения. Снижение расходов бюджетных организаций через введение лимитов потребления электро- и теплоэнергии, воды (в натуральном и стоимостном выражении) является одним из ключевых мероприятий по энергосбережению.

В основу энергетического паспорта учреждения бюджетной сферы положены технические характеристики и эксплуатационные показатели проекта, данные технического паспорта БТИ, договоры на предоставление коммунальных услуг.

Данные, закладываемые в паспорте учреждения, позволяют проверить правильность определения объемов поставляемых - получаемых коммунальных услуг и определить комплекс мероприятий по энергосбережению в учреждении (на объекте) и ориентировочные затраты на их проведение.

Введение энергетического паспорта учреждения создает единую базу расчетов объемов потребления энергетических ресурсов и может служить основанием для введения обоснованных нормативов (лимитов) потребления энергоресурсов.

Следует учитывать, что введение энергетических паспортов организаций - процесс очень трудоемкий, но только таким образом можно получить обоснованные объемы потребления энергетических ресурсов.

2.4. На основании заполнения энергетических паспортов с учетом конкретных условий  будут определяться следующие показатели деятельности организаций:

2.2.1. Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов.

2.2.2. Задания по экономии топливно-энергетических ресурсов за счет реализации потенциала энергосбережения, который будет определяться с учетом материалов энергетического паспорта учреждения.

2.2.3. Базовый уровень финансирования потребления топливно- энергетических ресурсов при проведении мероприятий и программ по энергосбережению на объектах бюджетной сферы.

2.5. Малозатратные, организационные и технические мероприятия по снижению расхода энергоресурсов:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.

- 3. Финансирование мероприятий

Источниками финансирования энергосберегающих мероприятий являются  средства бюджета района, которые предусматриваются отдельной строкой и имеют целевое назначение.

- План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы энергосбережения в Березовском муниципальном районе на 2010-2015 годы прилагается (приложение 4).

- IV. Порядок реализации Программы и конечные результаты

4.1. Реализация Программы энергосбережения предусматривается в следующей последовательности:

4.1.1. Внедрение приборов учета энергетических ресурсов и воды (очередность внедрения приборов учета определяется величиной фактического объема потребления тепловой энергии, воды).

4.1.2. Энергетическое обследование учреждений бюджетной сферы: составление энергетических паспортов. Список бюджетных учреждений, подлежащих энергетическому обследованию прилагается (приложение 1,2,3).

4.1.3. Выполнение малозатратных организационных и технических мероприятий по снижению расхода энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы.

V. Прогнозные значения показателей эффективности реализации Программы

5.1. Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе:

удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

- 5.2. Снижение потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями района ежегодно на 3%, начиная с 2010 года и довести до 15% к 2015 году.

VI  Контроль за ходом реализации Программы

Заказчик Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривают ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, заказчику Программы направляется отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает заказчик Программы.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы Березовского муниципального района.

Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Березовского муниципального района в течение срока реализации Программы ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным, представляет главе района информацию о ходе выполнения мероприятий Программы, не позднее 20 января 2016 года – информацию о выполнении Программы за весь период реализации.