# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2014 г. N 1084

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 18.10.2013 N 892, "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20.10.2014 N 750

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

КонсультантПлюс: примечание.

Пункт 1.1 фактически утратил силу в связи с изданием Постановления Администрации г. Перми от 20.10.2014 N 750, признавшего Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2013 N 892 утратившим силу.

1.1. изменения в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. N 892 (в ред. от 04.03.2014 N 148, от 08.07.2014 N 453, от 10.11.2014 N 821, от 15.12.2014 N 979);

Пункт 1.2 вступил в силу с 1 января 2015 года (пункт 2 данного документа).

1.2. изменения в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20 октября 2014 г. N 750 (в ред. от 15.12.2014 N 979).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь" и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2014 г., за исключением пункта 1.2, который вступает в силу с 1 января 2015 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

администрации города Перми

от 30.12.2014 N 1084

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 892

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс. руб.) | 564970,447 (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 800500,429 | 599263,670 |
|  | бюджет города Перми | 446860,747 (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 793225,429 | 599263,670 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 99102,794 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 6000,600 | 7275,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 90093,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | федеральный бюджет | 22016,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.) | 372779,955 (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 672074,551 | 475937,492 |
|  | бюджет города Перми | 254899,755 (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 664799,551 | 475937,492 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 62635,277 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 5771,100 | 7275,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 90093,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | федеральный бюджет | 22016,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.) | 27308,779 (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 30281,700 | 30281,700 |
|  | бюджет города Перми | 27079,279 (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 30281,700 | 30281,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 29250,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 229,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.) | 109439,438 | 29221,549 | 29221,749 |
|  | бюджет города Перми | 109439,438 | 29221,549 | 29221,749 |
|  | Подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.) | 5104,054 | 13888,100 | 8788,100 |
|  | бюджет города Перми | 5104,054 | 13888,100 | 8788,100 |
|  | Подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.) | 50338,221 (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 55034,529 | 55034,629 |
|  | бюджет города Перми | 50338,221 (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 55034,529 | 55034,629 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 7217,517 | 0,000 | 0,000 |

2. В разделе "Финансирование муниципальной программы":

2.1. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Организация обеспечения коммунальными услугами потребителей города Перми | ДЖКХ | итого (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 265960,805 | 348961,359 | 237853,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 175867,805 | 348961,359 | 237853,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 56699,130 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 90093,000 | 0,000 | 0,000 |

2.2. строки 1.3.2, 1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2 | Задача. Внедрение стандартов управления многоквартирными домами | ДЖКХ | итого | 596,000 | 660,000 | 660,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Перми | 596,000 | 660,000 | 660,000 |
| 1.3.3 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ "ГКС" | ДЖКХ | итого | 32337,416 | 21654,449 | 21654,649 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 32337,416 | 21654,449 | 21654,649 |

2.3. строку 1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.4.2 | Задача. Повышение мотивации потребителей коммунальных услуг к экономии энергоресурсов | ДЖКХ | итого | 568,676 | 8788,100 | 8788,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Перми | 568,676 | 8788,100 | 8788,100 |

2.4. строки 1.5.1, 1.5.2, "Итого по программе, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.5.1 | Задача. Обеспечение результативности, эффективности и целевого характера использования бюджетных средств по содержанию объектов инженерной инфраструктуры муниципальными учреждениями системы жилищно-коммунального хозяйства | ДЖКХ | итого (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 32879,613 | 38731,600 | 38731,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 32879,613 | 38731,600 | 38731,600 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 7217,517 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.2 | Обеспечение деятельности МКУ "СОИИ" | ДЖКХ | итого | 17458,608 | 16302,929 | 16303,029 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 17458,608 | 16302,929 | 16303,029 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования | итого (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 564970,447 | 800500,429 | 599263,670 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований прошлых лет) | 446860,747 | 793225,429 | 599263,670 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 99102,794 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 6000,600 | 7275,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные средства | 90093,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | федеральный бюджет | 22016,100 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе "Финансирование подпрограммы 1.1 "Создание условий для развития и обеспечения коммунальной инфраструктуры города Перми":

3.1. строку 1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2 | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми | МКУ "УС" | акт выполненных работ по строительству канализационного коллектора, реконструкция КНС-1, КНС-2 | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 124436,600 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 39378,959 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 229,975 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по устранению замечаний КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края" | ед. | 3 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 248,481 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку 1.1.2.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.6 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по подключению жилых домов (созданию объектов газоснабжения жилого дома от уличного газопровода до первого газопринимающего устройства в жилом доме) в микрорайонах индивидуальной застройки | ДЖКХ | количество получателей субсидий | чел. | 24 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 1920,000 | 6400,000 | 6400,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 4606,849 | 0,000 | 0,000 |

3.3. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.1.2.6" цифры "5562,954" заменить цифрами "1920,000";

3.4. строку "Итого по задаче 1.1.2" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2 |  | 265960,805 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 348961,359 | 237853,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 175867,805 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 348961,359 | 237853,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 56699,130 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные средства | 90093,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строку "Итого по подпрограмме 1.1" изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 |  | 372779,955 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 672074,551 | 475937,492 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 254899,755 (не учитываются неиспользованные ассигнования) | 664799,551 | 475937,492 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 62635,277 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 5771,100 | 7275,000 | 0,000 |
|  | федеральный бюджет | 22016,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные средства | 90093,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе "Финансирование подпрограммы 1.3 "Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми":

4.1. в графе 10 строки 1.3.2.1 цифры "160,000" заменить цифрами "96,000";

4.2. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.3.2.1" цифры "660,000" заменить цифрами "596,000";

4.3. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.3.2" цифры "660,000" заменить цифрами "596,000";

4.4. в графе 10 строки 1.3.3.1 цифры "26916,740" заменить цифрами "30894,316";

4.5. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.3.3.1" цифры "26916,740" заменить цифрами "30894,316";

4.6. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.3.3" цифры "28359,840" заменить цифрами "32337,416";

4.7. в графе 10 строки "Итого по подпрограмме 1.3" цифры "105525,862" заменить цифрами "109439,438".

5. В разделе "Финансирование подпрограммы 1.4 "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах и социальной (бюджетной) сфере города Перми":

5.1. строку 1.4.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.4.2.1 | Субсидии на возмещение затрат на установку приборов учета коммунальных ресурсов в части муниципальной доли собственности в жилых домах города Перми | ДЖКХ | общее количество установленных приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | 244 | 4446 | 4446 | бюджет города Перми | 568,676 | 8788,100 | 8788,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.4.2.1" цифры "4438,100" заменить цифрами "568,676";

5.3. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.4.2" цифры "4438,100" заменить цифрами "568,676";

5.4. в графе 10 строки "Итого по подпрограмме 1.4" цифры "8973,478" заменить цифрами "5104,054".

6. В разделе "Финансирование подпрограммы 1.5 "Содержание объектов инженерной инфраструктуры":

6.1. строку 1.5.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры, в том числе: разработка проектной и сметной документации для выполнения ремонтных работ на сетях, проведение технической инвентаризации и изготовление технических и кадастровых паспортов | МКУ "СОИИ" | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 33381,67 | 26959,22 | 26959,22 | бюджет города Перми | 11935,144 | 9588,900 | 9588,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ "ГКС" |  | п. м | 3227,68 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 296,437 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Итого по ПНР |  | 36609,350 | 26959,22 | 26959,22 | бюджет города Перми | 12231,581 | 9588,900 | 9588,900 |
|  |  | МКУ "СОИИ" | протяженность бесхозяйных сетей | п. м | 96866,58 | 111182,32 | 111182,32 | бюджет города Перми | 15743,281 | 21220,900 | 21220,900 |
|  |  | МКУ "СОИИ" | протяженность сети водоснабжения (микрорайон Заозерье) | п. м | 1261,74 | 1874,4 | 1874,4 | бюджет города Перми | 2058,458 | 6917,700 | 6917,700 |

6.2. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.5.1.1" цифры "30054,836" заменить цифрами "30033,320";

6.3. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.5.1" цифры "32901,129" заменить цифрами "32879,613";

6.4. в графе 10 строки 1.5.2.1 цифры "17242,393" заменить цифрами "17458,608";

6.5. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.5.2.1" цифры "17242,393" заменить цифрами "17458,608";

6.6. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.5.2" цифры "17242,393" заменить цифрами "17458,608";

6.7. в графе 10 строки "Итого по подпрограмме 1.5" цифры "50143,522" заменить цифрами "50338,221".

7. В приложении 1 в графе 9 строки 1.1.2.5.1 цифры "86" заменить цифрами "90".

8. В приложении 2:

8.1. строку 1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2.1 | Повторное прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | МКУ "УС" | 09.01.2014 | 31.12.2014 | положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 229,975 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2. дополнить строкой 1.1.2.2.4 следующего содержания:

| 1.1.2.2.4 | Устранение замечаний КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края" | МКУ "УС" | 15.12.2014 | 31.12.2014 | акт выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 248,481 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3. строки 1.1.2.3.5, 1.1.2.4, 1.1.2.4.1, 1.1.2.4.2, 1.1.2.4.3, "Итого по основному мероприятию 1.1.2.4" признать утратившими силу;

2

8.4. в графе 8 строки 1.1.2.5.10  цифру "7" заменить цифрами "11";

8.5. строку 1.1.2.6.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.6.3 | Предоставление субсидий | ДЖКХ | 01.04.2014 | 25.12.2014 | количество предоставленных субсидий | ед. | 24 | бюджет города Перми | 1920,000 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 4606,849 |

8.6. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.1.2.6" цифры "5562,954" заменить цифрами "1920,000";

8.7. строку 1.1.2.8.13 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.8.13 | Заключение муниципального контракта на строительство канализационной сети (II очередь) | МКУ "УС" | 30.11.2014 | 31.12.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 7400,837 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.8. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.1.2" цифры "179510,759" заменить цифрами "175867,805";

8.9. строку "Итого по подпрограмме 1.1" изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 |  | 372779,955 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 254899,755 (не учитываются неиспользованные ассигнования) |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 62635,277 |
|  | бюджет Пермского края | 5771,100 |
|  | внебюджетные средства | 90093,000 |
|  | федеральный бюджет | 22016,100 |

9. В приложении 4:

9.1. в графе 10 строки 1.3.2.1.3.1.1 цифры "160,000" заменить цифрами "96,000";

9.2. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.3.2.1" цифры "660,000" заменить цифрами "596,000";

9.3. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.3.2" цифры "660,000" заменить цифрами "596,000";

9.4. в графе 10 строки 1.3.3.1.1 цифры "26916,740" заменить цифрами "30894,316";

9.5. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.3.3.1" цифры "26916,740" заменить цифрами "30894,316";

9.6. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.3.3" цифры "28359,840" заменить цифрами "32337,416";

9.7. в графе 10 строки "Итого по подпрограмме 1.3" цифры "105525,862" заменить цифрами "109439,438".

10. В приложении 5:

10.1. строку 1.4.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.4.2.1.2 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам по установке общедомовых приборов учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, газа пропорционально доле города Перми в праве собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых воды, электрической энергии, газа | ДЖКХ | 10.05.2014 | 25.12.2014 | общее количество установленных приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | 244 | бюджет города Перми | 568,676 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.2. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.4.2.1" цифры "4438,100" заменить цифрами "568,676";

10.3. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.4.2" цифры "4438,100" заменить цифрами "568,676";

10.4. в графе 10 строки "Итого по подпрограмме 1.4" цифры "8973,478" заменить цифрами "5104,054".

11. В приложении 6:

11.1. строку 1.5.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.1.3 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | протяженность обслуживаемых сетей | п. м | 3338,67 | бюджет города Перми | 11935,144 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.2. в графе 10 строки 1.5.1.1.4 цифры "317,954" заменить цифрами "296,437";

11.3. строку 1.5.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.1.6 | Выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ "СОИИ" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | протяженность бесхозяйных сетей | п. м | 96866,58 | бюджет города Перми | 15743,281 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.4. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.5.1.1" цифры "30054,836" заменить цифрами "30033,320";

11.5. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.5.1" цифры "32901,129" заменить цифрами "32879,613";

11.6. в графе 10 строки 1.5.2.1.1 цифры "17242,393" заменить цифрами "17458,608";

11.7. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.5.2.1" цифры "17242,393" заменить цифрами "17458,608";

11.8. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.5.2" цифры "17242,393" заменить цифрами "17458,608";

11.9. в графе 10 строки "Итого по подпрограмме 1.5" цифры "50143,522" заменить цифрами "50338,221".

# УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

администрации города Перми

от 30.12.2014 N 1084

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2014 Г. N 750

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы":

1.1. графу 3 строки 4 дополнить словами "департамент социальной политики (далее - ДСП)";

1.2. графу 3 строки 7 после пункта 1.3.4 дополнить пунктом следующего содержания:

"1.3.5. Предоставление гражданам мер социальной поддержки по снижению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.";

1.3. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс. руб.) | 722519,528 | 553729,280 | 682502,900 |
|  | бюджет города Перми | 722519,528 | 553729,280 | 682502,900 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.) | 463252,334 | 416425,880 | 545198,300 |
|  | бюджет города Перми | 463252,334 | 416425,880 | 545198,300 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.) | 31026,300 | 24832,400 | 24832,400 |
|  | бюджет города Перми | 31026,300 | 24832,400 | 24832,400 |
|  | Подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.) | 177467,394 | 66439,700 | 66440,900 |
|  | бюджет города Перми | 177467,394 | 66439,700 | 66440,900 |
|  | Подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.) | 50773,500 | 46031,300 | 46031,300 |
|  | бюджет города Перми | 50773,500 | 46031,300 | 46031,300 |

2. Раздел "Финансирование муниципальной программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" изложить в следующей редакции:

| N | Наименование цели, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Создание комфортной среды проживания в городе Перми |
| 1.1 | Подпрограмма. Создание условий для развития и обеспечения коммунальной инфраструктуры города Перми | ДЖКХ | бюджет города Перми | 463252,334 | 416425,880 | 545198,300 |
| 1.1.1 | Задача. Организация обеспечения коммунальными услугами потребителей города Перми | бюджет города Перми | 345685,014 | 292704,000 | 507318,900 |
| 1.1.2 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы | бюджет города Перми | 79687,920 | 85842,480 | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ "Управление строительства города Перми" | бюджет города Перми | 37879,400 | 37879,400 | 37879,400 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами | ДЖКХ | бюджет города Перми | 31026,300 | 24832,400 | 24832,400 |
| 1.2.1 | Задача. Ликвидация последствий несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на территории города Перми | бюджет города Перми | 25262,900 | 19069,000 | 19069,000 |
| 1.2.2 | Задача. Развитие рынка вторичного сырья | бюджет города Перми | 5000,000 | 5000,000 | 5000,000 |
| 1.2.3 | Задача. Резервирование земельного участка под строительство полигона твердых бытовых отходов "Софроны-2" | бюджет города Перми | 763,400 | 763,400 | 763,400 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми | ДЖКХ | бюджет города Перми | 177467,394 | 66439,700 | 66440,900 |
| 1.3.1 | Задача. Повышение уровня просвещения собственников помещений многоквартирных домов в части жилищного законодательства в сфере управления многоквартирными домами | бюджет города Перми | 4603,300 | 4603,300 | 4603,300 |
| 1.3.2 | Задача. Внедрение стандартов управления многоквартирными домами | бюджет города Перми | 7961,994 | 4931,600 | 4931,600 |
| 1.3.3 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ "Городская коммунальная служба" | бюджет города Перми | 16048,800 | 16051,500 | 16052,700 |
| 1.3.4 | Задача. Приведение придомовых территорий в соответствие с нормативными требованиями эксплуатации | бюджет города Перми | 108000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.5 | Задача. Предоставление гражданам мер социальной поддержки по снижению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг | бюджет города Перми | 40853,300 | 40853,300 | 40853,300 |
| 1.4 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры | ДЖКХ | бюджет города Перми | 50773,500 | 46031,300 | 46031,300 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение результативности, эффективности и целевого характера использования бюджетных средств по содержанию объектов инженерной инфраструктуры муниципальными учреждениями системы жилищно-коммунального хозяйства | бюджет города Перми | 39231,500 | 34489,300 | 34489,300 |
| 1.4.2 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ "Содержание объектов инженерной инфраструктуры" | бюджет города Перми | 11542,000 | 11542,000 | 11542,000 |
| Итого по цели "Создание комфортной среды проживания в городе Перми", в том числе по источникам финансирования | всего | 722519,528 | 553729,280 | 682502,900 |
|  | бюджет города Перми | 722519,528 | 553729,280 | 682502,900 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования | всего | 722519,528 | 553729,280 | 682502,900 |
|  | бюджет города Перми | 722519,528 | 553729,280 | 682502,900 |

3. В разделе "Финансирование подпрограммы 1.1 "Создание условий для развития и обеспечения коммунальной инфраструктуры города Перми" муниципальной программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми":

3.1. строки 1.1.1.2, "Итого по основному мероприятию 1.1.1.2" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2 | Расширение и реконструкция (II очередь) канализации города Перми | МКУ "УС" | акт выполненных работ по строительству мостового перехода через реку Егошиху | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 70779,600 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | акт выполненных работ по устройству вентиляционных киосков | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 27164,900 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 | бюджет города Перми | 97944,500 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку 1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4 | Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми | МКУ "УС" | протяженность построенных газопроводов | км | 37,9 | 18,5 | 56,3 | бюджет города Перми | 107731,900 | 112783,900 | 120294,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. в графе 10 строки 1.1.1.6 цифры "6363,600" заменить цифрами "3516,014";

3.4. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.1.1.6" цифры "6363,600" заменить цифрами "3516,014";

3.5. строку "Итого по задаче 1.1.1" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 345685,014 | 292704,000 | 507318,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.6. строки 1.1.2.1, "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1", "Итого по задаче 1.1.2" изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы | МКУ "УС" | акт выполненных работ по преобразованию территории набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, I очередь, II этап) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 79687,920 | 85842,480 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 | бюджет города Перми | 79687,920 | 85842,480 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2 | бюджет города Перми | 79687,920 | 85842,480 | 0,000 |

3.7. строки 1.1.3.1, "Итого по основному мероприятию 1.1.3.1", "Итого по задаче 1.1.3", "Итого по подпрограмме 1.1" изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1 | Обеспечение деятельности МКУ "УС" | МКУ "УС" | количество объектов, на которых реализуются мероприятия | ед. | 14 | 9 | 17 | бюджет города Перми | 37879,400 | 37879,400 | 37879,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 | бюджет города Перми | 37879,400 | 37879,400 | 37879,400 |
| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 37879,400 | 37879,400 | 37879,400 |
| Итого по подпрограмме 1.1 | бюджет города Перми | 463252,334 | 416425,880 | 545198,300 |

4. В разделе "Финансирование подпрограммы 1.2 "Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами" муниципальной программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми":

4.1. строки 1.2.1.1.1-1.2.1.1.9, "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1" изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 |  | МКУ "БДР" | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Дзержинского района | т | 1879,113 | 1731,988 | 1605,179 | бюджет города Перми | 1782,000 | 1764,000 | 1764,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2 |  | МКУ "БИР" | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Индустриального района | т | 2268,327 | 2090,813 | 1937,732 | бюджет города Перми | 2151,100 | 2129,500 | 2129,500 |
| 1.2.1.1.3 |  | МКУ "БКР" | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Кировского района | т | 3366,901 | 3103,345 | 2876,131 | бюджет города Перми | 3192,900 | 3160,800 | 3160,800 |
| 1.2.1.1.4 |  | МКУ "БЛР" | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Ленинского района | т | 1143,918 | 1054,394 | 977,195 | бюджет города Перми | 1084,800 | 1073,900 | 1073,900 |
| 1.2.1.1.5 |  | МКУ "БМР" | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Мотовилихинского района | т | 3287,287 | 3029,952 | 2808,111 | бюджет города Перми | 3117,400 | 3086,000 | 3086,000 |
| 1.2.1.1.6 |  | МКУ "БОР" | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Орджоникидзевского района | т | 4272,925 | 3938,430 | 3650,074 | бюджет города Перми | 4052,100 | 4011,300 | 4011,300 |
| 1.2.1.1.7 |  | МКУ "БСР" | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Свердловского района | т | 3737,241 | 3444,661 | 3192,457 | бюджет города Перми | 3544,100 | 3508,400 | 3508,400 |
| 1.2.1.1.8 |  | МКУ "БпНЛ" | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории поселка Новые Ляды | т | 356,947 | 328,987 | 304,900 | бюджет города Перми | 338,500 | 335,100 | 335,100 |
| 1.2.1.1.9 |  | Итого по показателю непосредственного результата | т | 20312,659 | 18722,570 | 17351,779 | бюджет города Перми | 19262,900 | 19069,000 | 19069,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 | бюджет города Перми | 19262,900 | 19069,000 | 19069,000 |

4.2. строку "Итого по задаче 1.2.1" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | бюджет города Перми | 25262,900 | 19069,000 | 19069,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. строку "Итого по подпрограмме 1.2" изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.2 | бюджет города Перми | 31026,300 | 24832,400 | 24832,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. В разделе "Финансирование подпрограммы 1.3 "Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми" муниципальной программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми":

5.1. строки 1.3.2.3, "Итого по основному мероприятию 1.3.2.3", "Итого по задаче 1.3.2" изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.3 | Субсидии на возмещение затрат на установку приборов учета коммунальных ресурсов в части муниципальной доли собственности в жилых домах г. Перми | ДЖКХ | общее количество установленных приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | 1821 | 2159 | 2159 | бюджет города Перми | 3601,994 | 4271,600 | 4271,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.3 | бюджет города Перми | 3601,994 | 4271,600 | 4271,600 |
| Итого по задаче 1.3.2 | бюджет города Перми | 7961,994 | 4931,600 | 4931,600 |

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в пункте 5.2: имеется в виду изложить в новой редакции строку "Итого по задаче 1.3.4", а не строку "Итого по задаче 1.3.3".

5.2. строки 1.3.3.1, "Итого по основному мероприятию 1.3.3.1", "Итого по задаче 1.3.3" изложить в следующей редакции:

| 1.3.3.1 | Обеспечение деятельности МКУ "ГКС" | МКУ "ГКС" | количество муниципальных учреждений, обеспечивающих управление муниципальной долей собственности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 16048,800 | 16051,500 | 16052,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1 | бюджет города Перми | 16048,800 | 16051,500 | 16052,700 |
| Итого по задаче 1.3.3 | бюджет города Перми | 16048,800 | 16051,500 | 16052,700 |

5.3. строки 1.3.4.1.1-1.3.4.1.9, "Итого по основному мероприятию 1.3.4.1", "Итого по задаче 1.3.4" изложить в следующей редакции:

| 1.3.4.1.1 |  | администрация Ленинского района | количество заявок | ед. | 21 | - | - | бюджет города Перми | 6000,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.4.1.2 |  | администрация Свердловского района | количество заявок | ед. | 77 | - | - | бюджет города Перми | 22050,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.3 |  | администрация Мотовилихинского района | количество заявок | ед. | 62 | - | - | бюджет города Перми | 18000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.4 |  | администрация Дзержинского района | количество заявок | ед. | 52 | - | - | бюджет города Перми | 15000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.5 |  | администрация Индустриального района | количество заявок | ед. | 62 | - | - | бюджет города Перми | 18000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.6 |  | администрация Кировского района | количество заявок | ед. | 52 | - | - | бюджет города Перми | 15000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.7 |  | администрация Орджоникидзевского района | количество заявок | ед. | 42 | - | - | бюджет города Перми | 12000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.8 |  | администрация поселка Новые Ляды | количество заявок | ед. | 7 | - | - | бюджет города Перми | 1950,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4.1.9 |  | Итого по показателю непосредственного результата | ед. | 375 | - | - | бюджет города Перми | 108000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.4.1 | бюджет города Перми | 108000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.4 | бюджет города Перми | 108000,000 | 0,000 | 0,000 |

5.4. дополнить строками 1.3.5, 1.3.5.1, "Итого по основному мероприятию 1.3.5.1", "Итого по задаче 1.3.5" следующего содержания:

| 1.3.5 | Задача. Предоставление гражданам мер социальной поддержки по снижению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг |
| --- | --- |
| 1.3.5.1 | Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | ДСП | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв. м | 187,26 | 187,26 | 187,26 | бюджет города Перми | 40853,300 | 40853,300 | 40853,300 |
|  |  |  | количество собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, которым оказаны меры социальной поддержки | семья | 5625 | 5625 | 5625 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.5.1 | бюджет города Перми | 40853,300 | 40853,300 | 40853,300 |
| Итого по задаче 1.3.5 | бюджет города Перми | 40853,300 | 40853,300 | 40853,300 |

5.5. строку "Итого по подпрограмме 1.3" изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.3 | бюджет города Перми | 177467,394 | 66439,700 | 66440,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. В разделе "Финансирование подпрограммы 1.4 "Содержание объектов инженерной инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми":

6.1. строки 1.4.1.1, "Итого по основному мероприятию 1.4.1.1" изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры, в том числе: разработка проектной и сметной документации для выполнения ремонтных работ на сетях; проведение технической инвентаризации и изготовление технических и кадастровых паспортов | МКУ "СОИИ" | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 79316,07 | 79316,07 | 79316,07 | бюджет города Перми | 24055,800 | 24055,800 | 24055,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ "ГКС" |  | п. м | 3779,96 | 3779,96 | 3779,96 | бюджет города Перми | 491,500 | 491,500 | 491,500 |
|  |  | Итого по ПНР | п. м | 83096,03 | 83096,03 | 83096,03 | бюджет города Перми | 24547,300 | 24547,300 | 24547,300 |
|  |  | МКУ "СОИИ" | протяженность бесхозяйных сетей | п. м | 54924,77 | 54924,77 | 54924,77 | бюджет города Перми | 7890,600 | 7890,600 | 7890,600 |
|  |  | МКУ "СОИИ" | протяженность сети водоснабжения (микрорайон Заозерье) | п. м | 8088,0 | 8088,0 | 8088,0 | бюджет города Перми | 2051,400 | 2051,400 | 2051,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1 | бюджет города Перми | 34489,300 | 34489,300 | 34489,300 |

6.2. строки 1.4.1.2, "Итого по основному мероприятию 1.4.1.2" изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.2 | Создание и содержание в целях гражданской обороны резерва (запаса) материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры | МКУ "СОИИ" | количество договоров по организации услуг охраны и обновления материальных ресурсов резерва | ед. | 11 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 1004,100 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.2 | бюджет города Перми | 1004,100 | 0,000 | 0,000 |

6.3. строку "Итого по задаче 1.4.1" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.4.1 | бюджет города Перми | 39231,500 | 34489,300 | 34489,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.4. строки 1.4.2.1, "Итого по основному мероприятию 1.4.2.1", "Итого по задаче 1.4.2", "Итого по подпрограмме 1.4" изложить в следующей редакции:

| 1.4.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ "СОИИ" | МКУ "СОИИ" | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 11542,000 | 11542,000 | 11542,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.4.2.1 | бюджет города Перми | 11542,000 | 11542,000 | 11542,000 |
| Итого по задаче 1.4.2 | бюджет города Перми | 11542,000 | 11542,000 | 11542,000 |
| Итого по подпрограмме 1.4 | бюджет города Перми | 50773,500 | 46031,300 | 46031,300 |

7. Раздел "Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" после строки 1.3.4 дополнить строкой 1.3.5 следующего содержания:

| 1.3.5 | Задача. Предоставление гражданам мер социальной поддержки по снижению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг |
| --- | --- |
|  | Доля собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, которым оказаны меры социальной поддержки, от общего количества собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | % | 67,9 | 67,9 | 67,9 |

8. В приложении:

8.1. в таблице 2 строку 14 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2006-2012 - 1726485,767 тыс. руб. 2013 - 35571,576 тыс. руб. 2014 - 2234,750 тыс. руб. 2015 - 97944,500 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

8.2. в таблице 38 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2014 - 5014,300 тыс. руб. 2015 - 3516,014 тыс. руб. 2016 - 54913,300 тыс. руб. 2017 - 46857,000 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми |  |  | 5014,300 | 3516,014 | 54913,300 | 46857,000 |
|  |  | Всего |  |  | 5014,300 | 3516,014 | 54913,300 | 46857,000 |

8.3. в таблице 39 строку 14 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2012 - 9844,470 тыс. руб. 2013 - 10559,734 тыс. руб. 2014 - 10268,803 тыс. руб. 2015 - 5406,600 тыс. руб. 2016 - 50434,900 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

8.4. в таблице 40 строку 14 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2015 - 1638,900 тыс. руб. 2016 - 11270,900 тыс. руб. 2017 - 22967,200 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

8.5. в таблице 41 строку 14 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2010 - 10706,140 тыс. руб. 2011 - 650,453 тыс. руб. 2015 - 2021,200 тыс. руб. 2016 - 22381,900 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

9. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

"ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Создание условий для развития

и обеспечения коммунальной инфраструктуры города Перми"

муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" на 2015 год

| N | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Задача. Организация обеспечения коммунальными услугами потребителей города Перми |
| 1.1.1.1 | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |
| 1.1.1.1.1 | Производство строительных работ канализационного коллектора, реконструкция КНС-1, КНС-2 | МКУ "УС" | 06.05.2015 | 30.09.2015 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 114607,600 |
| 1.1.1.1.2 | Проведение авторского надзора | МКУ "УС" | 15.02.2015 | 30.09.2015 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 308,000 |
| 1.1.1.1.3 | Проведение технической инвентаризации | МКУ "УС" | 01.10.2015 | 27.11.2015 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 181,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 | бюджет города Перми | 115096,800 |
| 1.1.1.2 | Расширение и реконструкция (II очередь) канализации города Перми |
| 1.1.1.2.1 | Организация размещения муниципального заказа на производство работ по строительству мостового перехода через реку Егошиху | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 01.06.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.2 | Производство строительных работ мостового перехода через реку Егошиху | МКУ "УС" | 02.06.2015 | 15.12.2015 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 70779,600 |
| 1.1.1.2.3 | Выполнение работ по устройству вентиляционных киосков шахт ГРК и выполнению вертикальной планировки | МКУ "УС" | 01.03.2015 | 30.09.2015 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 27164,900 |
| 1.1.1.2.3.1 | Организация размещения муниципального заказа на выполнение работ по устройству вентиляционных киосков шахт ГРК и выполнению вертикальной планировки | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 28.02.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.2.3.2 | Производство работ по устройству вентиляционных киосков и вертикальной планировки (I очередь) | МКУ "УС" | 01.03.2015 | 30.04.2015 | вентиляционный киоск | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.2.3.3 | Производство работ по устройству вентиляционных киосков и вертикальной планировки (II очередь) | МКУ "УС" | 01.04.2015 | 30.09.2015 | вентиляционный киоск | ед. | 5 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.2.4 | Организация размещения муниципального заказа на содержание главного разгрузочного коллектора | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 27.02.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 | бюджет города Перми | 97944,500 |
| 1.1.1.3 | Расширение и реконструкция (III очередь) канализации города Перми |
| 1.1.1.3.1 | Организация разработки ТЭО | ДЖКХ | 12.01.2015 | 25.12.2015 | техническое задание на разработку ТЭО | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4 | Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |
| 1.1.1.4.1 | Строительство газопроводов в микрорайоне индивидуальной застройки | МКУ "УС" |  |  | протяженность построенных газопроводов | км | 37,9 | бюджет города Перми | 107731,900 |
| 1.1.1.4.1.1 | в микрорайоне Новые Ляды (II очередь) | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 30.09.2015 | протяженность построенных газопроводов | км | 2,4 | бюджет города Перми | 814,890 |
| 1.1.1.4.1.2 | в микрорайоне Камский | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 30.09.2015 | протяженность построенных газопроводов | км | 3,3 | бюджет города Перми | 661,100 |
| 1.1.1.4.1.3 | в микрорайоне 3-й Увал | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 30.09.2015 | протяженность построенных газопроводов | км | 0,4 | бюджет города Перми | 1000,000 |
| 1.1.1.4.1.4 | в микрорайоне Вышка-1 (II очередь) | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 30.09.2015 | протяженность построенных газопроводов | км | 1,3 | бюджет города Перми | 1000,000 |
| 1.1.1.4.1.5 | в деревне Верхняя Васильевка | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 30.09.2015 | протяженность построенных газопроводов | км | 5,1 | бюджет города Перми | 5493,226 |
| 1.1.1.4.1.6 | в поселке Голый Мыс | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 30.09.2015 | протяженность построенных газопроводов | км | 3,5 | бюджет города Перми | 3942,642 |
| 1.1.1.4.1.7 | в микрорайоне Верхняя Мостовая | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 30.09.2015 | протяженность построенных газопроводов | км | 2,8 | бюджет города Перми | 3486,792 |
| 1.1.1.4.1.8 | в деревне Ширяиха | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 30.09.2015 | протяженность построенных газопроводов | км | 3,1 | бюджет города Перми | 1000,000 |
| 1.1.1.4.1.9 | в поселке Голованово (III очередь) | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 30.09.2015 | муниципальный контракт, по которому осуществляется производство работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 9317,079 |
| 1.1.1.4.1.10 | в микрорайоне Костарево (II очередь) | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 30.09.2015 | протяженность построенных газопроводов | км | 4,8 | бюджет города Перми | 17609,920 |
| 1.1.1.4.1.11 | в микрорайоне Соцпоселок | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 25.12.2015 | протяженность построенных газопроводов | км | 2,5 | бюджет города Перми | 3788,654 |
| 1.1.1.4.1.11.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в микрорайоне Соцпоселок | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 24.04.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4.1.11.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Соцпоселок | МКУ "УС" | 27.04.2015 | 25.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3788,654 |
| 1.1.1.4.1.12 | в микрорайоне Новоплоский | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 25.12.2015 | протяженность построенных газопроводов | км | 0,8 | бюджет города Перми | 2275,729 |
| 1.1.1.4.1.12.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в микрорайоне Новоплоский | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 24.04.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4.1.12.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Новоплоский | МКУ "УС" | 27.04.2015 | 25.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 2275,729 |
| 1.1.1.4.1.13 | в поселке Малые реки | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 25.12.2015 | протяженность построенных газопроводов | км | 5,0 | бюджет города Перми | 5153,756 |
| 1.1.1.4.1.13.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в поселке Малые реки | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 24.04.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4.1.13.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в поселке Малые реки | МКУ "УС" | 27.04.2015 | 31.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5153,756 |
| 1.1.1.4.1.14 | в Индустриальном районе: ул. Заливная, ул. Дивьинская, ул. 2-я Калиновая, ул. Гамовская | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 2016 | муниципальный контракт, по которому осуществляется производство работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4716,324 |
| 1.1.1.4.1.14.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в Индустриальном районе: ул. Заливная, ул. Дивьинская, ул. 2-я Калиновая, ул. Гамовская | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 30.04.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4.1.14.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в Индустриальном районе: ул. Заливная, ул. Дивьинская, ул. 2-я Калиновая, ул. Гамовская | МКУ "УС" | 01.05.2015 | 31.12.2015 | акт выполненных работ (промежуточный) | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4716,324 |
| 1.1.1.4.1.15 | в микрорайоне Кислотные дачи, микрорайоне Соцпоселок | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 25.12.2015 | протяженность построенных газопроводов | км | 1,7 | бюджет города Перми | 9152,840 |
| 1.1.1.4.1.15.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в микрорайоне Кислотные дачи, микрорайоне Соцпоселок | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 30.04.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4.1.15.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Кислотные дачи, микрорайоне Соцпоселок | МКУ "УС" | 01.05.2015 | 25.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 9152,840 |
| 1.1.1.4.1.16 | в микрорайоне Центральный | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 2016 | протяженность построенных газопроводов | км |  | бюджет города Перми | 4186,701 |
| 1.1.1.4.1.16.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в микрорайоне Центральный | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 30.04.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4.1.16.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Центральный | МКУ "УС" | 01.05.2015 | 31.12.2015 | акт выполненных работ (промежуточный) | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4186,701 |
| 1.1.1.4.1.17 | в микрорайоне Запруд | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 2016 | муниципальный контракт, по которому осуществляется производство работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 9117,676 |
| 1.1.1.4.1.17.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в микрорайоне Запруд | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 30.04.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4.1.17.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Запруд | МКУ "УС" | 01.05.2015 | 31.12.2015 | акт выполненных работ (промежуточный) | шт. | 1 | бюджет города Перми | 9117,676 |
| 1.1.1.4.1.18 | в микрорайоне Липовая гора | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 25.12.2015 | протяженность построенных газопроводов | км | 0,8 | бюджет города Перми | 2828,799 |
| 1.1.1.4.1.18.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в микрорайоне Липовая гора | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 30.04.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4.1.18.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Липовая гора | МКУ "УС" | 01.05.2015 | 25.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 2828,799 |
| 1.1.1.4.1.19 | по ул. Бушмакина, 4 | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 25.12.2015 | протяженность построенных газопроводов | км | 0,4 | бюджет города Перми | 2461,630 |
| 1.1.1.4.1.19.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов по ул. Бушмакина, 4 | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 30.04.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4.1.19.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов по ул. Бушмакина, 4 | МКУ "УС" | 01.05.2015 | 25.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 2461,630 |
| 1.1.1.4.1.20 | в микрорайоне Костарево (III очередь) | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 25.12.2015 | муниципальный контракт, по которому осуществляется производство работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 9579,560 |
| 1.1.1.4.1.20.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в микрорайоне Костарево (III очередь) | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 30.04.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4.1.20.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Костарево (III очередь) | МКУ "УС" | 01.05.2015 | 25.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 9579,560 |
| 1.1.1.4.1.21 | в микрорайоне Верхняя Курья | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 2016 | муниципальный контракт, по которому осуществляется производство работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5942,891 |
| 1.1.1.4.1.21.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в микрорайоне Верхняя Курья | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 30.04.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4.1.21.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Верхняя Курья | МКУ "УС" | 01.05.2015 | 31.12.2015 | акт выполненных работ (промежуточный) | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5942,891 |
| 1.1.1.4.1.22 | в поселке Куйбышевский: ул. Калинина, ул. Бородулинская | МКУ "УС" | 16.02.2015 | 2016 | муниципальный контракт, по которому осуществляется производство работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3831,729 |
| 1.1.1.4.1.22.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в поселке Куйбышевский: ул. Калинина, ул. Бородулинская | МКУ "УС" | 16.02.2015 | 15.04.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4.1.22.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в поселке Куйбышевский: ул. Калинина, ул. Бородулинская | МКУ "УС" | 16.04.2015 | 31.12.2015 | акт выполненных работ (промежуточный) | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3831,729 |
| 1.1.1.4.1.23 | в поселке Голованово, ул. Северная, 13 | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 25.12.2015 | муниципальный контракт, по которому осуществляется производство работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 369,962 |
| 1.1.1.4.1.23.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в поселке Голованово, ул. Северная, 13 | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 15.04.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4.1.23.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в поселке Голованово, ул. Северная, 13 | МКУ "УС" | 16.04.2015 | 25.12.2015 | акт выполненных работ (промежуточный) | шт. | 1 | бюджет города Перми | 369,962 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4 | бюджет города Перми | 107731,900 |
| 1.1.1.5 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по подключению к системе газоснабжения жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки (созданию объектов газоснабжения жилого дома от уличного газопровода до первого газопринимающего устройства в жилом доме) (далее - предоставление субсидий) |
| 1.1.1.5.1 | Прием заявок на предоставление субсидии (от юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей) | ДЖКХ | 02.02.2015 | 02.03.2015 | количество заявок | ед. | более 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.5.2 | Заседание комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии | ДЖКХ | 02.03.2015 | 01.04.2015 | протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.5.3 | Предоставление субсидий | ДЖКХ | 01.04.2015 | 25.12.2015 | количество предоставленных субсидий | ед. | 80 | бюджет города Перми | 6400,000 |
| 1.1.1.5.4 | Прием заявок на подключение жилых домов к системе газоснабжения (от граждан, претендующих на подключение жилого дома к системе газоснабжения) | ДЖКХ | 03.08.2015 | 02.11.2015 | количество заявок | ед. | более 80 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.5.5 | Заседание комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидии | ДЖКХ | 01.12.2015 | 31.12.2015 | протокол заседания комиссии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5 | бюджет города Перми | 6400,000 |
| 1.1.1.6 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей |
| 1.1.1.6.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе получение положительного заключения экспертизы | МКУ "УС" | 10.11.2014 | 10.08.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3516,014 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6 | бюджет города Перми | 3516,014 |
| 1.1.1.7 | Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми |
| 1.1.1.7.1 | Организация размещения муниципального заказа на производство работ по восстановлению внешнего благоустройства | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 31.03.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.7.2 | Производство работ по восстановлению внешнего благоустройства территории | МКУ "УС" | 01.04.2015 | 30.10.2015 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5406,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.7 | бюджет города Перми | 5406,600 |
| 1.1.1.8 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми (II очередь) |
| 1.1.1.8.1 | Организация размещения муниципального заказа на выполнение землеустроительных работ | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 31.03.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.8.2 | Выполнение землеустроительных работ | МКУ "УС" | 01.04.2015 | 21.12.2015 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1060,900 |
| 1.1.1.8.3 | Организация размещения муниципального заказа на корректировку проектно-сметной документации | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 31.03.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.8.4 | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации | МКУ "УС" | 01.04.2015 | 21.12.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 578,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.8 | бюджет города Перми | 1638,900 |
| 1.1.1.9 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми (II очередь) |
| 1.1.1.9.1 | Организация размещения муниципального заказа на корректировку проектно-сметной документации | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 31.03.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.9.2 | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации | МКУ "УС" | 01.04.2015 | 01.10.2015 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2021,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.9 | бюджет города Перми | 2021,200 |
| 1.1.1.10 | Уплата земельного налога в отношении участков, отведенных под строительство объектов |
| 1.1.1.10.1 | Уплата земельного налога в отношении участков, отведенных под строительство объектов водоснабжения, водоотведения | ДЖКХ | 12.01.2015 | 31.03.2015 | площадь земельного участка, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога | кв. м | 33890 | бюджет города Перми | 84,394 |
|  |  |  | 01.04.2015 | 30.06.2015 |  |  |  |  | 84,394 |
|  |  |  | 01.07.2015 | 30.09.2015 |  |  |  |  | 84,394 |
|  |  |  | 01.10.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | 35,318 |
| 1.1.1.10.2 | Уплата земельного налога в отношении участков, отведенных под строительство объектов газоснабжения | ДЖКХ | 12.01.2015 | 31.03.2015 | площадь земельного участка, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога | кв. м | 810044 | бюджет города Перми | 1505,330 |
|  |  |  | 01.04.2015 | 30.06.2015 |  |  |  |  | 1656,470 |
|  |  |  | 01.07.2015 | 30.09.2015 |  |  |  |  | 1656,470 |
|  |  |  | 01.10.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | 822,330 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.10 | бюджет города Перми | 5929,100 |
| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 345685,014 |
| 1.1.2 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы |
| 1.1.2.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы |
| 1.1.2.1.1 | Организация размещения муниципального заказа на выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 31.03.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы | МКУ "УС" | 01.04.2015 | 25.12.2015 | акт выполненных работ (промежуточный) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 79687,920 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 | бюджет города Перми | 79687,920 |
| Итого по задаче 1.1.2 | бюджет города Перми | 79687,920 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ "УС" |
| 1.1.3.1 | Обеспечение деятельности МКУ "УС" |
| 1.1.3.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ "УС" | МКУ "УС" | 12.01.2015 | 31.12.2015 | количество объектов, на которых реализуются мероприятия | ед. | 14 | бюджет города Перми | 37879,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 | бюджет города Перми | 37879,400 |
| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 37879,400 |
| Итого по подпрограмме 1.1 | бюджет города Перми | 463252,334 |

"

10. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

"ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Создание эффективной системы обращения

с твердыми бытовыми отходами" муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе

Перми" на 2015 год

| N | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1 | Задача. Ликвидация последствий несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на территории города Перми |
| 1.2.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок |
| 1.2.1.1.1 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок | МКУ "БДР" | 01.05.2015 | 31.10.2015 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Дзержинского района | т | 1879,113 | бюджет города Перми | 1782,000 |
| 1.2.1.1.2 |  | МКУ "БИР" | 01.05.2015 | 31.10.2015 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Индустриального района | т | 2268,327 | бюджет города Перми | 2151,100 |
| 1.2.1.1.3 |  | МКУ "БКР" | 01.05.2015 | 31.10.2015 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Кировского района | т | 3366,901 | бюджет города Перми | 3192,900 |
| 1.2.1.1.4 |  | МКУ "БЛР" | 01.05.2015 | 31.10.2015 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Ленинского района | т | 1143,918 | бюджет города Перми | 1084,800 |
| 1.2.1.1.5 |  | МКУ "БМР" | 01.05.2015 | 31.10.2015 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Мотовилихинского района | т | 3287,287 | бюджет города Перми | 3117,400 |
| 1.2.1.1.6 |  | МКУ "БОР" | 01.05.2015 | 31.10.2015 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Орджоникидзевского района | т | 4272,925 | бюджет города Перми | 4052,100 |
| 1.2.1.1.7 |  | МКУ "БСР" | 01.05.2015 | 31.10.2015 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории Свердловского района | т | 3737,241 | бюджет города Перми | 3544,100 |
| 1.2.1.1.8 |  | МКУ "БпНЛ" | 01.05.2015 | 31.10.2015 | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории поселка Новые Ляды | т | 356,947 | бюджет города Перми | 338,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 | т | 20312,659 | бюджет города Перми | 19262,900 |
| 1.2.1.2 | Ликвидация свалки отходов по ул. Делегатской |
| 1.2.1.2.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации свалки древесных отходов по ул. Делегатской | МКУ "БОР" | 15.01.2015 | 30.04.2015 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2 | Выполнение работ по ликвидации свалки отходов по ул. Делегатской | МКУ "БОР" | 01.05.2015 | 31.10.2015 | объем мусора, вывезенного со свалки отходов по ул. Делегатской | т | 18630,700 | бюджет города Перми | 6000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 | бюджет города Перми | 6000,000 |
| Итого по задаче 1.2.1 | бюджет города Перми | 25262,900 |
| 1.2.2 | Задача. Развитие рынка вторичного сырья |
| 1.2.2.1 | Предоставление субсидий организациям, осуществляющим сортировку твердых бытовых отходов на территории города Перми |
| 1.2.2.1.1 | Прием и рассмотрение заявок на получение субсидии, заключение договоров с организациями, осуществляющими сортировку твердых бытовых отходов на территории города Перми | ДЖКХ | 15.01.2015 | 01.02.2015 | количество заключенных договоров | ед. | не менее 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2 | Прием и рассмотрение документов, подтверждающих объем отсортированного и сданного на переработку вторичного сырья, предоставление субсидий | ДЖКХ | 01.02.2015 | 10.12.2015 | количество извлеченного вторичного сырья | т | 10000 | бюджет города Перми | 5000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 | бюджет города Перми | 5000,000 |
| Итого по задаче 1.2.2 | бюджет города Перми | 5000,000 |
| 1.2.3 | Задача. Резервирование земельного участка под строительство полигона твердых бытовых отходов "Софроны-2" |
| 1.2.3.1 | Уплата земельного налога в отношении земельного участка, отведенного под строительство полигона ТБО "Софроны-2" |
| 1.2.3.1.1 | Оформление права постоянного бессрочного пользования на земельный участок под строительство полигона ТБО "Софроны-2" | ДЖКХ | 15.03.2015 | 31.07.2015 | свидетельство о государственной регистрации права | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.2 | Расчет и уплата авансовых платежей по земельному налогу | ДЖКХ | 31.07.2015 | 30.11.2015 | земельный участок, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога | шт. | 1 | бюджет города Перми | 763,400 |
|  |  |  |  |  |  | га | 57,4 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 | бюджет города Перми | 763,400 |
| Итого по задаче 1.2.3 | бюджет города Перми | 763,400 |
| Итого по подпрограмме 1.2 | бюджет города Перми | 31026,300 |

"

11. Дополнить приложением 4 следующего содержания:

"ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Обеспечение эффективного управления

многоквартирными домами в городе Перми" муниципальной

программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства

в городе Перми" на 2015 год

| N | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1 | Задача. Повышение уровня просвещения собственников помещений многоквартирных домов в части жилищного законодательства в сфере управления многоквартирными домами |
| 1.3.1.1 | Проведение информационного, консультационного, методического и обучающего сопровождения субъектов в сфере управления многоквартирными домами (далее - МКД) |
| 1.3.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке и изданию брошюр, буклетов | ДЖКХ | 25.02.2015 | 25.05.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.2 | Разработка и издание брошюр, буклетов по вопросам эффективного управления МКД | ДЖКХ | 25.05.2015 | 25.12.2015 | количество изготовленных брошюр, буклетов | ед. | 2000 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.3.1.1.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по сопровождению функционирования информационно-методического и аналитического центра (далее - ИМАЦ) | ДЖКХ | 25.02.2015 | 25.05.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.4 | Сопровождение функционирования ИМАЦ в сфере управления МКД (управляющих МКД организаций, ТСЖ, ЖСК, ЖК, советов МКД, некоммерческих партнерств и общественных организаций, ОКК, специалистов органов местного самоуправления) | ДЖКХ | 25.05.2015 | 25.12.2015 | количество информационно-методических и аналитических материалов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 250,000 |
|  |  |  |  |  | количество семинаров | ед. | 5 |  | 250,000 |
|  |  |  |  |  | количество консультаций | ед. | 250 |  | 100,000 |
| 1.3.1.1.5 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по информированию населения через печатные средства массовой информации (далее - СМИ) | ДЖКХ | 25.02.2015 | 25.05.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.6 | Размещение информационных материалов по вопросам эффективного управления МКД, пропаганды передовых опытов энергосбережения в печатных СМИ | ДЖКХ | 25.05.2015 | 25.12.2015 | количество информационных материалов в печатных СМИ | ед. | 4 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.3.1.1.7 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по информированию населения через электронные СМИ | ДЖКХ | 25.02.2015 | 25.05.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.8 | Размещение информационных материалов по вопросам эффективного управления МКД, пропаганды передовых опытов энергосбережения в электронных СМИ | ДЖКХ | 25.05.2015 | 25.12.2015 | количество информационных материалов в электронных СМИ | ед. | 14 | бюджет города Перми | 500,000 |
| 1.3.1.1.9 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по размещению информационных материалов в сети Интернет | ДЖКХ | 25.02.2015 | 25.05.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.10 | Размещение информационных материалов по вопросам эффективного управления МКД, пропаганды передовых опытов энергосбережения в сети Интернет | ДЖКХ | 25.05.2015 | 25.12.2015 | количество информационных материалов в сети Интернет | ед. | 2 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.3.1.1.11 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по поддержке сети информационно-консультационных пунктов (далее - ИКП) на базе территориальных органов самоуправления (далее - ТОС) | ДЖКХ, общественные центры, ТОС | 25.02.2015 | 25.05.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.12 | Поддержка сети ИКП на базе ТОС и общественных центров, проведение консультаций с жителями, информационно-методических занятий (далее - ИМЗ) с советами МКД, консультантами ИКП | ДЖКХ, общественные центры, ТОС | 25.05.2015 | 25.12.2015 | количество консультаций | ед. | 3100 | бюджет города Перми | 3003,300 |
|  |  |  |  |  | количество участников ИМЗ | чел. | 550 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 | бюджет города Перми | 4603,300 |
| Итого по задаче 1.3.1 | бюджет города Перми | 4603,300 |
| 1.3.2 | Задача. Внедрение стандартов управления МКД |
| 1.3.2.1 | Мероприятия по мониторингу качества управления МКД |
| 1.3.2.1.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по внешнему мониторингу качества управления МКД | ДЖКХ | 25.06.2015 | 25.09.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2 | Проведение внешнего мониторинга качества управления МКД | ДЖКХ | 25.09.2005 | 25.12.2015 | отчет о проведенных мониторингах | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.3.2.1.3 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг организации и проведения конкурсов на лучшую управляющую организацию, ТСЖ, ЖСК, ЖК, совет МКД | ДЖКХ | 25.06.2015 | 25.09.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.4 | Организация и проведение конкурсов на лучшую управляющую организацию, ТСЖ, ЖСК, ЖК, совет МКД | ДЖКХ | 25.09.2015 | 25.12.2015 | количество конкурсов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 300,000 |
| 1.3.2.1.5 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по проведению экспертизы размера платы за жилое помещение | ДЖКХ | 25.08.2015 | 25.10.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.6 | Проведение экспертизы размера платы за жилое помещение для населения в соответствии с законодательством | ДЖКХ | 25.10.2015 | 25.12.2015 | количество экспертиз | ед. | 2 | бюджет города Перми | 160,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1 | бюджет города Перми | 660,000 |
| 1.3.2.2 | Создание информационно-аналитической системы мониторинга для достижения целевых показателей и индикаторов в области энергосбережения |
| 1.3.2.2.1 | Выполнение работ по созданию и функционированию ситуационного центра управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми в рамках развития информационно-аналитической системы администрации города Перми "Муниципальная статистика" | ДЖКХ | 12.01.2015 | 30.01.2015 | акт приема-передачи ситуационного центра | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3700,000 |
|  |  |  | 12.01.2015 | 30.12.2015 | аналитические отчеты | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2 | бюджет города Перми | 3700,000 |
| 1.3.2.3 | Субсидии на возмещение затрат на установку приборов учета коммунальных ресурсов в части муниципальной доли собственности в жилых домах города Перми |
| 1.3.2.3.1 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам по установке общедомовых приборов учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, газа пропорционально доле города Перми в праве собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых воды, электрической энергии, газа | ДЖКХ | 12.01.2015 | 26.12.2015 | общее количество установленных приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | 1821 | бюджет города Перми | 3601,994 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.3 | бюджет города Перми | 3601,994 |
| Итого по задаче 1.3.2 | бюджет города Перми | 7961,994 |
| 1.3.3 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ "ГКС" |
| 1.3.3.1 | Обеспечение деятельности МКУ "ГКС" |
| 1.3.3.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ "ГКС" | МКУ "ГКС" | 12.01.2015 | 31.12.2015 | количество муниципальных учреждений, обеспечивающих управление муниципальной долей собственности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16048,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1 | бюджет города Перми | 16048,800 |
| Итого по задаче 1.3.3 | бюджет города Перми | 16048,800 |
| 1.3.4 | Задача. Приведение придомовых территорий в соответствие с нормативными требованиями эксплуатации |
| 1.3.4.1 | Мероприятия по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми |
| 1.3.4.1.1 | Прием, регистрация и согласование заявок | территориальные органы | 12.01.2015 | 30.06.2015 | количество заявок | ед. | 375 | бюджет города Перми | 108000,000 |
| 1.3.4.1.1.1 |  | администрация Ленинского района | 12.01.2015 | 30.06.2015 | количество заявок | ед. | 21 | бюджет города Перми | 6000,000 |
| 1.3.4.1.1.2 |  | администрация Свердловского района | 12.01.2015 | 30.06.2015 | количество заявок | ед. | 77 | бюджет города Перми | 22050,000 |
| 1.3.4.1.1.3 |  | администрация Мотовилихинского района | 12.01.2015 | 30.06.2015 | количество заявок | ед. | 62 | бюджет города Перми | 18000,000 |
| 1.3.4.1.1.4 |  | администрация Дзержинского района | 12.01.2015 | 30.06.2015 | количество заявок | ед. | 52 | бюджет города Перми | 15000,000 |
| 1.3.4.1.1.5 |  | администрация Индустриального района | 12.01.2015 | 30.06.2015 | количество заявок | ед. | 62 | бюджет города Перми | 18000,000 |
| 1.3.4.1.1.6 |  | администрация Кировского района | 12.01.2015 | 30.06.2015 | количество заявок | ед. | 52 | бюджет города Перми | 15000,000 |
| 1.3.4.1.1.7 |  | администрация Орджоникидзевского района | 12.01.2015 | 30.06.2015 | количество заявок | ед. | 42 | бюджет города Перми | 12000,000 |
| 1.3.4.1.1.8 |  | администрация поселка Новые Ляды | 12.01.2015 | 30.06.2015 | количество заявок | ед. | 7 | бюджет города Перми | 1950,000 |
| 1.3.4.1.2 | Еженедельный мониторинг по выполнению работ по благоустройству придомовых территорий | ДЖКХ | 15.04.2015 | 15.12.2015 | количество отчетов по мониторингу | ед. | 48 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.4.1.3 | Итоговый отчет о выполнении работ по благоустройству придомовых территорий | ДЖКХ | 16.12.2015 | 25.12.2015 | количество отчетов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.4.1 | бюджет города Перми | 108000,000 |
| Итого по задаче 1.3.4 | бюджет города Перми | 108000,000 |
| 1.3.5 | Задача. Предоставление гражданам мер социальной поддержки по снижению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг |
| 1.3.5.1 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | ДСП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв. м | 187,26 | бюджет города Перми | 40853,300 |
|  |  |  |  |  | количество собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, которым оказаны меры социальной поддержки | семья | 5625 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.5.1 | бюджет города Перми | 40853,300 |
| Итого по задаче 1.3.5 | бюджет города Перми | 40853,300 |
| Итого по подпрограмме 1.3 | бюджет города Перми | 177467,394 |

"

12. Дополнить приложением 5 следующего содержания:

"ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 "Содержание объектов инженерной

инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" на 2015 год

| N | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение результативности, эффективности и целевого характера использования бюджетных средств по содержанию объектов инженерной инфраструктуры муниципальными учреждениями системы жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.4.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры |
| 1.4.1.1.1 | Заключение контрактов на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры | МКУ "СОИИ" | 12.01.2015 | 31.12.2015 | количество контрактов | ед. | 80 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.2 | Заключение контрактов на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры | МКУ "ГКС" | 12.01.2015 | 31.12.2015 | количество контрактов | ед. | 8 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.3 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры | МКУ "СОИИ" | 12.01.2015 | 31.12.2015 | протяженность муниципальных сетей | п. м | 79316,07 | бюджет города Перми | 24055,800 |
| 1.4.1.1.4 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры | МКУ "ГКС" | 12.01.2015 | 31.12.2015 | протяженность муниципальных сетей | п. м | 3779,96 | бюджет города Перми | 491,500 |
| 1.4.1.1.5 | Заключение контрактов на выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ "СОИИ" | 12.01.2015 | 31.12.2015 | количество контрактов | ед. | 100 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.6 | Выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ "СОИИ" | 12.01.2015 | 31.12.2015 | протяженность бесхозяйных сетей | п. м | 54924,77 | бюджет города Перми | 7890,600 |
| 1.4.1.1.7 | Заключение контракта на техническое обслуживание и текущий ремонт сети водоснабжения, входящей в состав имущества муниципальной казны (микрорайон Заозерье) | МКУ "СОИИ" | 12.01.2015 | 31.12.2015 | количество контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.8 | Техническое обслуживание и текущий ремонт сети водоснабжения, входящей в состав имущества муниципальной казны (микрорайон Заозерье) | МКУ "СОИИ" | 12.01.2015 | 31.12.2015 | протяженность сети водоснабжения (микрорайон Заозерье) | п. м | 8088,0 | бюджет города Перми | 2051,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1 | бюджет города Перми | 34489,300 |
| 1.4.1.2 | Создание и содержание в целях гражданской обороны резерва (запаса) материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры |
| 1.4.1.2.1 | Организация закупки материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры посредством заключения контракта | МКУ "СОИИ" | 12.01.2015 | 31.12.2015 | количество контрактов | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.2.2 | Закупка материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры | МКУ "СОИИ" | 12.01.2015 | 31.12.2015 | акт приема-передачи материальных ресурсов на объект | ед. | 7 | бюджет города Перми | 800,100 |
| 1.4.1.2.3 | Заключение контракта на услуги резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры | МКУ "СОИИ" | 12.01.2015 | 31.12.2015 | количество контрактов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.2.4 | Охрана резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры | МКУ "СОИИ" | 12.01.2015 | 31.12.2015 | период охраны | мес. | 12 | бюджет города Перми | 204,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.2 |  | 1004,100 |
| 1.4.1.3 | Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры |
| 1.4.1.3.1 | Организация работ по технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры | администрация Индустриального района | 12.01.2015 | 31.12.2015 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. км | 6,691 | бюджет города Перми | 402,800 |
| 1.4.1.3.2 |  | администрация Дзержинского района | 12.01.2015 | 31.12.2015 |  | п. км | 11,000 | бюджет города Перми | 662,200 |
| 1.4.1.3.3 |  | администрация Орджоникидзевского района | 12.01.2015 | 31.12.2015 |  | п. км | 5,832 | бюджет города Перми | 351,100 |
| 1.4.1.3.4 |  | администрация Кировского района | 12.01.2015 | 31.12.2015 |  | п. км | 5,350 | бюджет города Перми | 322,100 |
| 1.4.1.3.5 |  | администрация Ленинского района | 12.01.2015 | 31.12.2015 |  | п. км | 1,398 | бюджет города Перми | 84,200 |
| 1.4.1.3.6 |  | администрация Мотовилихинского района | 12.01.2015 | 31.12.2015 |  | п. км | 8,607 | бюджет города Перми | 518,100 |
| 1.4.1.3.7 |  | администрация Свердловского района | 12.01.2015 | 31.12.2015 |  | п. км | 23,217 | бюджет города Перми | 1397,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.3 | п. км | 62,095 | бюджет города Перми | 3738,100 |
| Итого по задаче 1.4.1 | бюджет города Перми | 39231,500 |
| 1.4.2 | Задача. Обеспечение деятельности МКУ "Содержание объектов инженерной инфраструктуры" |
| 1.4.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ "Содержание объектов инженерной инфраструктуры" |
| 1.4.2.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ "СОИИ" | МКУ "СОИИ" | 12.01.2015 | 31.12.2015 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11542,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.2.1 | бюджет города Перми | 11542,000 |
| Итого по задаче 1.4.2 | бюджет города Перми | 11542,000 |
| Итого по подпрограмме 1.4 | бюджет города Перми | 50773,500 |

"