22.02.2011

СЭД-01-35-4

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края

Ул.Ленина ,д.51, г.Пермь

О направлении программы

В связи с вашим запросом направляю копию постановления главы Юсьвинского муниципального района от 29.07.2010 № 330 «Об утверждении долгосрочной целевой программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Юсьвинском муниципальном районе на 2011-2015 годы», прилагается.

Сообщаю, что на уровне муниципальных образований поселений Юсвьинского муниципального района в настоящее время идет разработка и утверждение муниципальных программ сельских поселений.

Приложение: на 18 л. в 1 экз.

Приложение к письму

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Юсьвинского муниципального района Коми-Пермяцкого округа Пермского края

29.07.2010	              № ззо

Об утверждении долгосрочной
целевой	программы	по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Юсьвинском муниципальном районе на 2011-2015 годы

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации», статьи 37 Устава Юсьвинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Юсьвинском муниципальном районе на 2011-2015 годы.

- Опубликовать постановление в газете «Юсьвинские вести».

- Постановление вступает в силу с 01.01.2011.

- Контроль за исполнением постановления возложить на Истомина А.Г., заместителя главы Юсьвинского муниципального района

Глава района

Н.П.Аксенов

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы

Юсьвинского

муниципального района

от 29. 07. 2010 № 330

долгосрочная ЦЕЛЕВАЯ программа

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ в Юсьвинском Муниципальном районе на 2011-2015 годы

Юсьвинский муниципальный район

2010 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Юсьвинском муниципальном районе на 2011-2015 годы (далее- Программа) |
| --- | --- |
| 2. Заказчики и разработчики Программы | Администрация Юсьвинского муниципального района |
| 3. Руководитель Программы | Заместитель главы Юсьвинского муниципального района Истомин А.Г. |
| 4. Исполнители мероприятий Программы | Отделы культуры, образования администрации Юсьвинского муниципального района; ММУ»Юсьвинская ЦРБ» ( по здравоохранению района); Администрация Юсьвинского муниципального района |
| 5. Цели, задачи Программы | Цели: - оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов, - создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, -стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в социальной сфере прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования. Задачи: -снизить удельный расход топлива при выработке тепловой энергии, внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов; - обеспечить снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды не менее чем на 3 % ежегодно ; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов |
| 6. Основание для разработки Программы (правовое и нормативное обеспечение) | - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд" - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| 7. Сроки реализации Программы | 2011-2015 годы Этапы реализации программы не выделяются |
| 8. Общая стоимость и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий по энергосбережению осуществляется за счет: - ежегодного сокращения расходов бюджета на оплату муниципальными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса в натуральном выражении на 3 процента по отношению к уровню 2009 года, в течение 5 лет начиная с 2011 года по 2015 год на 15 %; - текущих расходов муниципальных учреждений за счет субсидий бюджетным учреждениям на оказание муниципальных услуг, выполнение работ. Объемы финансирования: Бюджет Юсьвинского муниципального района - 14,852 млн. руб., в том числе: 2011 год – 5,000 млн.руб.; 2012 год - 3,485млн. руб.; 2013год-3,137 млн.руб.; 2014 год-1,615 млн.руб.; 2015год-1,615 млн. руб. Объемы бюджетного финансирования в годах уточняются решением о бюджете Юсьвинского муниципального на соответствующий год. Финансирование за счет внебюджетных источников – 1000 тыс. рублей. |
| 9.Основные целевые показатели | - Экономия электрической энергии, кВт.ч.; - экономия тепловой энергии, Гкал; - экономия топливных дров, куб. м; - экономия каменного угля, тонн; - экономии печного топлива; - доля объемов потребления электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории района, %; - доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями района, %; - доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений, %; - число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками, ед.; -число объектов с высокой энергетической эффективностью, ед.; |
| 10. Ожидаемые результаты от реализации Программы | Реализация Программы позволит к 2015 году: - достичь экономии электрической энергии - 471,7тыс. кВт.час., - достичь экономии тепловой энергии -1102 Гкал; - экономия топливных дров - 1870 куб. м; - экономия каменного угля – 335 тонн; - экономии печного топлива-105 тонн; Экономия топливно-энергетических ресурсов в ценах 2010 года составит 6649,2 тыс.руб. - доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории района -100%; - доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями района 100 %; - доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений 6,4 %; - число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками -6 ед.; обеспечить обязательное требование по проведению энергетических обследований и получению энергетических паспортов на объекты, занимаемые органами местного самоуправления. |
| 11.Организация контроля за реализацией Программы | Управление и контроль за исполнением программы осуществляет администрация Юсьвинского муниципального района. Функции контроля целевого использования финансовых ресурсов Программы осуществляет финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района. |

- Общие положения

  - Долгосрочная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Юсьвинском муниципальном районе на 2011-2015 годы (далее – Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение   проблем оптимизации  бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов реализуемых с целью создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в  социальной сфере прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования.

  - Программа разработана в соответствии с требованиями постановления главы Юсьвинского муниципального района от 12.03.2009. № 114 «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке, утверждении и реализации  целевых программ Юсьвинского муниципального района».

  - Правовыми основаниями для разработки Программы являются:

1.3.1.Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ);

    - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р;

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

1.3.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

1.3.5.Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2010 г. N 391 "О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования";

1.3.6.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р;

1.3.7.Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

1.4. Заказчиком  и разработчиком  Программы является Администрация Юсьвинского муниципального района.  Руководителем  Программы является заместитель главы Юсьвинского муниципального района курирующий экономические вопросы.

1.5. В Программе используются понятия и термины:

энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком;

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

На   территории  Юсьвинского муниципального  района     работает   59   котельных,   в   том   числе   44   муниципальные   котельные.  Основные виды топлива муниципальных котельных:  топливные дрова, каменный угль, и котельно-печное топливо. Общая   протяженность   теплосетей   в двухтрубном исчислении на   территории   района   составляет   21,4   км,   в   том   числе   муниципальных   13,3   км.   Общая   протяженность   водопровода   составляет   83,8  км,   в   том   числе   муниципального   59,7  км.   Протяженность   канализационных   сетей   составляет  11,5   км,   в   том   числе   муниципальных  11,1 км.

Передачу и распределение электрической энергии в районе осуществляет Кудымкарское отделение ОАО «Пермская энергосбытовая компания».

Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых средствах на их оплату для организаций и учреждений бюджетной сферы Юсьвинского муниципального района производится в рамках ежегодного формирования бюджета Юсьвинского муниципального района.

За 2009 год потребление всеми учреждениями бюджетной сферы Юсьвинского муниципального района каменного угля составило 2221 тонна, топливных дров -12472 куб. м, потребление электрической энергии в объеме 2932011 кВт.час, в том числе электроотопление -317032 кВт/ч  и централизованное отопление -7801,87 Гкал.  При этом расходы консолидированного бюджета Юсьвинского  муниципального района на оплату топливно-энергетических ресурсов составляют:

на оплату электроэнергии -8670 тыс.руб., кассовые расходы на оплату тепловой энергии-25810,77тыс.руб.,кассовые расходы на оплату водоснабжения (водопотребления) -2038,2 тыс.руб. Таким образом, общие  расходы бюджетных учреждений за 2009 год на топливно-энергетические ресурсы составляют 36518,9 тыс.руб., что занимает 7,4% от общего объема расходных обязательств консолидированного бюджета.

В настоящее время реальный сектор экономики и бюджетная сфера Юсьвинского муниципального района характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации и Пермского края.

Тенденция к дальнейшему повышению энергозатрат в ближайшей перспективе сохранится. Это неизбежно приведет к дальнейшему повышению оплаты энергоресурсов.

Одновременно к 01 января 2011 года будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. По данным Минэкономразвития РФ средняя цена на электрическую энергию для потребителей по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

Для решения проблемы необходимо предпринять комплекс мер по повышению эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов, т.е. энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий со стороны органов местного самоуправления, предприятий и бюджетных учреждений района.

Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, сроками  либерализации рынков первичных энергоресурсов (до 2011 года), после чего цены на энергоносители фактически сравняются с мировыми ценами.

В предстоящий период на территории Юсьвинского муниципального района должны быть выполнены следующие требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Реализация мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере позволит минимизировать затраты бюджета на содержание объектов за счет сокращения потребности в энергоносителях в данном секторе и направить высвободившиеся средства на дальнейшее развитие системы социального обеспечения.

Основным инструментом управления энергосбережением 
является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной целевой программы энергосбережения и энергетической эффективности.

Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать в рамках Программы имеющиеся муниципальные ресурсы и внебюджетные инвестиции для решения ключевых проблем в сфере энергоснабжения Юсьвинского муниципального района. Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации Программы. В рамках Программы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Программой также предусмотрено осуществление разнообразных организационных мер по формированию и проведению энергосберегающей политики в Юсьвинском муниципальном районе.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне.

3. Цели и задачи Программы

3.1. Цели Программы

Основными целями Программы  являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Юсьвинском муниципальном районе , оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов, снижение нагрузки на бюджет по оплате энергоносителей, создание условий для внедрения в  социальной сфере прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования.

- 3.2. Задачи Программы

- Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

3.2.1.обеспечить снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды не менее чем на 3 % ежегодно;

3.2.2.снизить удельный расход топлива при выработке тепловой энергии,  внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов;

3.2.3.Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

3.2.4.обеспечить переход на оплату потребления топливно-энергетических
ресурсов и воды учреждениями бюджетной сферы Юсьвинского муниципального  района по показаниям приборов учета;

3.2.5.создать условия экономической заинтересованности в энергоресурсосбережении, в том числе за счет заключения долгосрочных энергосервисных контрактов;

3.2.6.привлечь внебюджетные средства на реализацию мероприятий энергосбережения в бюджетной сфере путем возврата инвестиционных вложений за счет полученной экономии расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов и воды;

3.2.7.обеспечить оптимизацию топливно-энергетического баланса Юсьвинского района за счет газификации и широкого вовлечения в хозяйственный оборот местных, нетрадиционных и возобновляемых топливно-энергетических ресурсов;

При реализации Программы могут возникнуть следующие риски:

-	увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию;

- недостаточная активность хозяйствующих субъектов и населения в решении задач по энергосбережению;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- зависимость рынка энергоносителей от состояния российской и мировой конъюнктуры.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2011-2015 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

5. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет  14852 тыс. рублей  , в том числе:

-	в 2011 году – 5000 тыс. рублей;

-	в 2012 году –  3485тыс. рублей;

-	в 2013 году –  3137тыс. рублей;

-	в 2014 году –  1615тыс. рублей;

-	в 2015 году –  1615 тыс. рублей.

Предполагается  финансирование  за счет внебюджетных источников –  1000 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета Юсьвинского муниципального района. Программой также предусматривается возможность привлечения внебюджетных средств.

6. Система программных мероприятий Программы

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы обеспечивает комплексный подход к повышению энергоэффективности района в целом. Комплексный характер мероприятий обусловлен комплексным характером проблемы и необходимостью координации межотраслевых действий по ее решению, необходимостью использования властных полномочий.

Данные мероприятия сгруппированы в следующие разделы:

- организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- мероприятия по иным вопросам.

Перечень мероприятий приведен в таблице 1.

- Организация управления  реализацией Программы

- и контроль за ее исполнением

Исполнители Программы определяют по согласованию с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Для реализации программных мероприятий, указанных в таблице 1,  ответственный за реализацию мероприятия- исполнитель программы, разрабатывает план мероприятий реализации Программы в разрезе бюджетных учреждений, утверждает его, и представляет ежегодно до формирования бюджета Юсьвинского муниципального района, в 2010 году до  01.11.2010.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно Исполнителями  Программы из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится Исполнителями  Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальные заказчики определяют по согласованию с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

В ходе реализации Программы может быть осуществлена корректировка объемов финансирования конкретных мероприятий в соответствии со сметами, предъявляемыми исполнителями Программы по каждому конкретному мероприятию с учетом фактического поступления средств из районного бюджета и других источников.

Общее руководство и координацию работ по реализации Программы осуществляет заместитель  главы района.

Текущий контроль за  реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы – отдел  администрации Юсьвинского муниципального района, назначенный распоряжением главы района.

Исполнители Программы готовят и направляют ответственному исполнителю Программы:

●до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежеквартальный отчет об исполнении Программы;

●до 1 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет об исполнении Программы за отчетный финансовый год. Годовой отчет  должен содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из местного бюджета и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу;

- предполагаемые меры по повышению эффективности и результативности Программы.

●до 15 сентября каждого года предложения в план энергосберегающих мероприятий на следующий год.

С учетом положений Программы Ответственный исполнитель Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность исполнителей, участвующих в Программе;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- контролирует совместно с ответственными исполнителями  Программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение  главе Юсьвинского муниципального района.

Ответственный исполнитель Программы на основании информации Исполнителей представляет главе Юсьвинского  муниципального района ежегодный отчет о ходе реализации Программы за отчетный год до 25 марта, следующего за отчетным годом.  Отчет  должен включать в себя информацию о результатах выполнения Программы за истекший год и за весь период, в том числе достижение целей, показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств бюджета Юсьвинского муниципального района  осуществляется в соответствии с решением Земского собрания Юсьвинского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий по энергосбережению в социальной сфере осуществляется за счет:

- ежегодного сокращения расходов бюджета на оплату муниципальными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса в натуральном выражении на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с 2011 года;

- текущих расходов муниципальных учреждений за счет субсидий бюджетным (автономным) учреждениям на оказание муниципальных услуг, выполнение работ.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются  исполнителем Программы с ответственным исполнителем и финансовым управлением администрации Юсьвинского района и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

8. Оценка эффективности  реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит на конец реализации достичь    (таблица 3):

- экономии электрической энергии -  471,7тыс. кВт.час.;

- экономии  тепловой энергии – 1102 Гкал;

- экономии топливных дров – 1870 куб. м;

- экономии каменного угля –  335 тонн;

- экономии печного топлива- 105тонн;

Экономия  топливно-энергетических ресурсов в ценах 2010 года составит 6649,2 тыс.руб.

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории района -100%;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями района 100 %;

- доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений 6,4 %;

- заключение  муниципальными заказчиками энергосервисных договоров (контрактов);

- обеспечить обязательное требование по проведению энергетических обследований и получению энергетических паспортов на объекты, занимаемые органами местного самоуправления.

Таблица 1

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Ответственный за реализацию мероприятия (исполнитель) | Сумма затрат на реализацию мероприятия по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Местный бюджет |  |  | 1720 | 960 | 760 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1000 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|  |  | Итого |  |  | 2700 | 1040 | 910 | 200 | 250 | 300 |
| 1.1 | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений (разработка энергопаспорта) | Местный бюджет | П.2.2.3 | Отдел образования | 920 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | МОУ ДОД ДЮСШ «Спарт» | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ММУ «Юсьвинская ЦРБ» | 620 | 320 | 300 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Отдел культуры | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Администрация Юсьвинскогомуниципального района | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Заключение энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | Внебюджетные источники | П.2.2.5-2.2.6. | Отдел образования, ММУ «Юсьвинская ЦРБ», Отдел культуры, Администрация Юсьвинского муниципального района | 1000 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 1.3 | Реализация системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов | Не требуется финансирования | Раздел 5 | Отдел образования, ММУ «Юсьвинская ЦРБ», Отдел культуры, Администрация Юсьвинского муниципального района | Х | х | х | х | х | Х |
| 2 | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Местный бюджет |  |  | 13132 | 4040 | 2725 | 3137 | 1615 | 1615 |
| 2.1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Местный бюджет | П.2.2.4. | Отдел образования | 580 | 580/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | МОУ ДОД ДЮСШ «Спарт» | 160 | 160/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ММУ «Юсьвинская ЦРБ» | 160 | 160/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Отдел культуры | 160 | 160/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Администрация Юсьвинскогомуниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности | Не требуется финансирования | П.2.2.7 | Управление территориального развития Администрации Юсьвинского муниципального района | Х | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | Местный бюджет | П.п.2.2.1.-2.2.2. | Отдел образования | 4640 | 1400 | 1120 | 1120 | 500 | 500 |
|  |  |  |  | ММУ «Юсьвинская ЦРБ» | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 2.4 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Местный бюджет | П.2.2.2. | Отдел образования | 202 | 30 | 30 | 42 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | МОУ ДОД ДЮСШ «Спарт» | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ММУ «Юсьвинская ЦРБ» | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | Администрация Юсьвинского муниципального района | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.5 | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений | Местный бюджет | П.2.2.7 | Отдел образования | 2400 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 |
| 2.6 | Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции | Местный бюджет* |  | Отдел образования, ММУ «Юсьвинская ЦРБ», Отдел культуры, Администрация Юсьвинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | Местный бюджет | П.2.2.7 | Отдел образования | 600 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 2.8 | Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия | Местный бюджет * | П.2.2.7 | Отдел образования, ММУ «Юсьвинская ЦРБ», Отдел культуры, Администрация Юсьвинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по иным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание и совершенствование нормативно-правового регулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района, в том числе: -утверждение долгосрочных инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и переход на установление долгосрочных тарифов | Не требуется финансирования |  | Администрация Юсьвинского муниципального района, Администрации сельских поселений (по согласованию) организации коммунального комплекса | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Разработка механизмов стимулирования персонала бюджетных учреждений за осуществление энергосберегающих мероприятий | Не требуется финансирования |  | Отдел образования, ММУ «Юсьвинская ЦРБ», Отдел культуры, Администрация Юсьвинского муниципального района | х | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов) | Не требуется финансирования |  | Администрация Юсьвинскогомуниципального района | х | х | х | х | х | х |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | Местный бюджет |  |  | 14852 | 5000 | 3485 | 3137 | 1615 | 1615 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1000 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|  |  | Всего |  |  | 15852 | 5100 | 3635 | 3337 | 1865 | 1915 |

- Объем  финансирования  может быть предусмотрен  на основании  проектно-сметных расчетов  при наличии источника финансирования.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о распределении средств местного бюджета по направлениям финансирования Программы

| Направления финансирования, исполнители | Объем финансирования Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего по Программе: В том числе: | 15852 | 5100 | 3635 | 3337 | 1865 | 1915 |
| Образование | 9342 | 2970 | 2135 | 2087 | 1075 | 1075 |
| Культура | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Здравоохранение | 4930 | 1510 | 1330 | 1030 | 530 | 530 |
| Администрация района самоуправления | 110 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| МОУ ДОД ДЮСШ «Спарт» | 210 | 190 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1000 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |

Таблица 3

Значения целевых показателей Программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам реализации Программы |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год (оценка) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Экономия электрической энергии (-перерасход) | тыс. кВт.ч | Х | -406,6 | 100,2 | 97,2 | 94,2 | 91,4 | 88,67 | 471,67 |
|  |  | % | Х | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
|  | Справочно: Объем электрической энергии | тыс. кВт.ч. | 2932,011 | 3338,65 | 3238,45 | 3141,25 | 3047,05 | 2955,65 | 2866,98 | 2866,98 |
| 2 | Экономия тепловой энергии | Гкал | Х | Х | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 1102 |
|  |  | % | Х | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
|  | Справочно: Тепловая энергия | Гкал | 7801,87 | 7801,87 | 7567,87 | 7333,87 | 7099,87 | 6865,87 | 6631,87 | 6631,87 |
| 3 | Экономия дров | Куб. м | Х | Х | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 1870 |
|  |  | % | Х | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
|  | Справочно: Дрова | Куб. м | 12472 | 12472 | 12098 | 11724 | 11350 | 10976 | 10602 | 10602 |
| 4 | Экономия угля | тонн | Х | Х | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 335 |
|  |  | % | Х | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
|  | Справочно: Уголь | тонн | 2221 | 2221 | 2154 | 2087 | 2020 | 1953 | 1886 | 1886 |
| 5 | Экономия печного топлива | Тонн | х | Х | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 105 |
|  |  | % | х | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
|  |  | тонн | 701,3 | 701,3 | 680,3 | 659,3 | 638,3 | 617,3 | 596,3 | 596,3 |
| 5 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями района | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | % | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,4 |
| 8 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | Ед. | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 9 | Число объектов использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Число объектов с высокой энергетической эффективностью | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |